**附件**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

部门(单位)名称： 临湘市交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年8 月 20 日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 张晓辉 | | | | | | 联络电话 | | | | | | | 13974007738 | | | |
| 人员编制 | | | | 185人 | | | | | | 实有人数 | | | | | | | 220人 | | | |
| 职能职责概述 | | | | 我局是临湘市政府组成部门，现有干部职工220人，主要负责全市公路建设及养护管理，交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | | | 任务1：完成农村公路建设60.1公里、完成农村公路安防工程40公里，完成省道危桥建设7座，完成农村公路危桥建设15座，完成临鸭公路路基工程12.887公里，搞好乡村道养护1416.588公里；  任务2：搞好县道156.268公里、乡道405.98公里的建设及养护管理工作；  任务3：搞好交通行政执法工作；  任务4：搞好交通运输保障和交通行业管理工作； | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | | 2021年我局在市委市政府的领导下，围绕市委政府中心工作，加大交通基础设施建设力度，提升行业管理和服务水平，现将全年工作情况总结如下：（1）累计投入资金4.09亿元，启动新建、续建工程项目8个，开展项目前期3个。（2）完成农村公路建设60.1公里、完成农村公路安防工程40公里，完成省道危桥建设7座，完成农村公路危桥建设15座，完成临鸭公路路基工程12.887公里，搞好乡村道养护1416.588公里；搞好县道156.268公里、乡道405.98公里的建设及养护管理工作；  （3）深入开展“整治交通秩序，打击非法营运”专项行动；加大路政管理，强力推进治超、治限工作。加强疫情防控和复工复产工作。按照市委、市政府工作部署，配合有关单位认真做好污染防治和生态环境保护工作。（4）积极开展交通问题顽瘴痼疾专项整治和交通安全隐患清零行动，筹集资金300多万元建成并使用交通运输安全监管平台，摸排并整治安全隐患123个，督促“两客一危一公交”运输企业共计280台车辆安装智能终端设备。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财政拨款 | | 政府基金拨款 | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | | | 其他收入 | |
| 局机关及二级机构汇总 | 20988 | | | | 7496.43 | | 13491.57 | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | 19633.48 | | | | 7487.1 | | 12146.38 | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 2、交通运输综合执法大队 | 287.79 | | | |  | | 287.79 | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 3、道路运输服务所 | 171.47 | | | |  | | 171.47 | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 4、农村公路服务所 | 820.31 | | | |  | | 820.31 | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 5、农村公路养护中心 | 53.9 | | | | 9.33 | | 44.57 | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 6、长江港务所 | 21.05 | | | |  | | 21.05 | |  | | |  | | | | | | |  | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | | 项目支出 | | | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 20988 | | 1601.75 | | 1405.91 | | | | 195.84 | | | 19386.25 | | | |  | |  |
| 1、局机关 | | | 19633.48 | | 984 | | 818.96 | | | | 165.04 | | | 18649.48 | | | |  | |  |
| 2、交通运输综合执法大队 | | | 287.79 | | 287.79 | | 272.59 | | | | 15.2 | | |  | | | |  | |  |
| 3、道路运输服务所 | | | 171.47 | | 145.15 | | 144.33 | | | | 0.82 | | | 26.32 | | | |  | |  |
| 4、农村公路服务所 | | | 820.31 | | 129.87 | | 119.87 | | | | 10 | | | 690.44 | | | |  | |  |
| 5、农村公路养护中心 | | | 53.89 | | 33.89 | | 33.11 | | | | 0.78 | | | 20 | | | |  | |  |
| 6、长江港务所 | | | 21.05 | | 21.05 | | 17.05 | | | | 4 | | |  | | | |  | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 32.95 | | 11.15 | | 21.8 | | | |  | | | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | | 7.9 | | 7.9 | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 2、交通运输综合执法大队 | | | 15.2 | | 0.05 | | 15.15 | | | |  | | | |  | | | | | |
| 3、道路运输服务所 | | | 4.95 | |  | | 4.95 | | | |  | | | |  | | | | | |
| 4、农村公路服务所 | | | 2.87 | | 1.17 | | 1.7 | | | |  | | | |  | | | | | |
| 5、农村公路养护中心 | | | 0.78 | | 0.78 | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 6、长江港务所 | | | 1.25 | | 1.25 | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | 其他 | | |
| 在用固定资产 | | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 891.98 | | 891.98 | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 282.92 | | 282.92 | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2、交通运输综合执法大队 | | | 540.94 | | 540.94 | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3、道路运输服务所 | | | 11.35 | | 11.35 | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 4、农村公路服务所 | | | 49.28 | | 49.28 | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 5、农村公路养护中心 | | | 5.81 | | 5.81 | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 6、长江港务所 | | | 1.68 | | 1.68 | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | | |
| 目标1：完成农村公路建设，搞好乡村道养护；  目标2：对县道156.268公里、乡道405.98公里进行养护管理；  目标3：负责全市的交通行政执法工作；  目标4：对交通运输行业进行行业管理； | | | | | | | | 任务1：完成农村公路建设60.1公里、完成农村公路安防工程建设40公里，完成省道危桥建设7座，完成农村公路危桥建设15座，完成临鸭公路路基工程建设12.887公里，搞好乡村道养护1416.588公里；  任务2：搞好县道156.268公里、乡道405.98公里的建设及养护管理工作；  任务3：搞好交通行政执法工作；  任务4：搞好交通运输保障和交通行业管理工作； | | | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划  完成情况 | | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：绩效目标合理性（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标2：绩效指标明确性（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标3：在职人员控制率（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标4：重点支出安排率（5分） | | | | | **4分** | | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：预算完成率（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标2：预算调整率（5分） | | | | | **4分** | | | | | | | |
| 指标3：三公经费控制率(5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标4：政府采购执行率（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：支付进度率（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标2：实际完成率（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标3：完成及时率（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标4：重点工作办结率（5分） | | | | | **4分** | | | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：结转结余控制率（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标2：固定资产利用率（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标3：质量达标率（5分） | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 指标4：管理制度健全性（5分） | | | | | **4分** | | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 按社会效益实现程度计算得分 | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 经济效益 | | 按经济效益实现程度计算得分 | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 生态效益 | | 按生态效益实现程度计算得分 | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 按收集到的服务对象的满意率计算得分 | | | | | **5分** | | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | | 96分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | | | | | | 签 字 | | | | |
| 张晓辉 | | | | 会计师 | | | | | 临湘市交通运输局 | | | | | | |  | | | | |
| 方燕 | | | | 会计师 | | | | | 临湘市交通运输局 | | | | | | |  | | | | |
| 汪明慧 | | | | 会计师 | | | | | 临湘市农村公路服务所 | | | | | | |  | | | | |
| 李丹 | | | | 会计师 | | | | | 临湘市农村公路养护中心 | | | | | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 张晓辉 联系电话：13974007738

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  1、基本职能：临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。  2、机构设置：本单位机关内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室；下设交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心及9个乡镇交管站等15个独立核算二级机构。  3、人员情况。现有干部职工220人，其中：全额事业编制150人，自筹人员35人，临聘35人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  我单位2021年总支出为20988万元，其中基本支出为1601.75万元，项目支出为19386.25万元。基本支出中：工资福利支出1405.91万元，商品和服务支出195.84万元。项目支出中：县乡公路建设与养护565万元，乡村道路建设及养护300万元，治超专项经费400万元，水上安全经费19万元，老年行车10万元，荆竹山隧道电费20万元，其他专项经费2.25万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出：本年基本支出1601.75万元，其中人员经费1405.91万元，占基本支出的88%。公用经费195.84万元，占基本支出的12%。  （二）专项支出：  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年我局管养的乡村道路为1416.588公里，财政预算安排建设及养护资金为300万元。管养的县乡公路为县道156.27公里，乡道405.98公里，财政预算安排建设及养护资金为565万元。  2、专项资金实际使用情况分析  2021年我局完成乡村公路建设60.1公里、使用资金1307万元，对1416.588公里乡村道进行了小修、保养、保洁、绿化管理及附属设施维护，使用资金268万元。完成县乡公路大中修8公里、使用资金84.15万元，水毁修复9公里、使用资金201万元，对156.27公里县道、405.98公里乡道进行了小修、保养、绿化栽培及附属设施维护，使用资金418万元。  3、专项资金管理情况分析  我局2021年县乡公路建设及养护工作均已按任务完成，且达到了预期目标，财政预算专项资金已100%按要求拨付使用。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我局按照年度专项计划建设任务，依规、依程序组织实施。  （二）专项管理情况分析  2021年我局农村公路、安防工程、危桥等项目建设均按照年度下达的计划任务完成，且在实施过程中，严格执行相关质量技术标准，对在实施过程中未达到考核验收要求的，扣减相应资金。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。  五、存在的主要问题  1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。  2、单位纳入年初财政预算的日常公用经费明显不足、与实际支出相差较大。  六、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:  1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。  2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。  3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。  4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |

财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 2021年乡村道路建设及养护

项目单位 临湘市交通运输局

主管部门 临湘市交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 20 日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 万云霞 | | | | | | | | | 联系电话 | | 13786071291 | | | | | | |
| 项目地址 | | 临湘市相关镇、村 | | | | | | | | | 邮 编 | | 414300 | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月 起 至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 300 | | | 实际到位资金  （万元） | | 300 | | | 实际支出  （万元） | | | | 321.85 | | | | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | | |  | | | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | |  | | | 省财政 | | | |  | | | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | |  | | | 市财政 | | | |  | | | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 300 | | | 县市区财政 | | 300 | | | 县市区财政 | | | | 300 | | | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | | 其它 | |  | | | 其它 | | | | 21.85 | | | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数（万元）万元（）（）（） | | | 会计凭证号 | | | | | | | | 备注 | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 4 | | | 1月2号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 2 | | | 1月19号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 2 | | | 2月29号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 2 | | | 3月8号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路养护 | | | | | 95 | | | 7月7号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路养护 | | | | | 122.85 | | | 8月55号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路养护 | | | | | 80 | | | 12月2号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 乡村道路建设 | | | | | 14 | | | 12月77号凭证 | | | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | **321.85** | | |  | | | | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | | | | | **实际完成** | | | | |
| **乡村道路水泥硬化达到95%，乡村道路好路率达到80%以上。** | | | | | | | | | | | | | | **乡村道路水泥硬化达到96%，乡村道路好路率达到85%。** | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 乡村道路建设里程 | | | | | | 2公里 | | | 2.4公里 | | | | |
| 乡村道路养护 | | | | | | 1416.588公里公里 | | | 1416.588公里 | | | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | | | | | 100% | | | 100% | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 在当年完成 | | | | | | 按时 | | | 实际已按时完成 | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 支出达到预算数 | | | | | | 300万 | | | 实际支出321.85万 | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | | 为社会公众提供方便、快捷、舒适、安全的通行条件。 | | | | | |  | | | 已达到 | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | |  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 服务对象满意度  指标 | | 群众满意率 | | | | | | 90% | | | 实际达到92% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 96分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | | | | | | | 签字 | |
| 张晓辉 | | | 会计师 | | | | | | 临湘市交通运输局 | | | | | | | | |  | |
| 方燕 | | | 会计师 | | | | | | 临湘市交通运输局 | | | | | | | | |  | |
| 汪明慧 | | | 会计师 | | | | | | 临湘市农村公路服务所 | | | | | | | | |  | |
| 李丹 | | | 会计师 | | | | | | 临湘市农村公路养护中心 | | | | | | | | |  | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   我局是政府组成部门，负责全市乡村道路的建设及养护管理。乡村道路建设是指对我市乡村道路建设（含窄改宽路面水泥硬化、自然村通组公路建设）及危桥维修、改建、安保工程建设等;乡村道路养护是指对我市乡村道路小修、保养、排水、保洁、绿化管理、附属设施维护等。2021年我局管养的乡村道路为1416.588公里，财政预算安排建设及养护资金为300万元。   1. 项目资金使用及管理情况   2021年我局完成农村公路建设2.4公里、使用资金24万元，对1416.588公里乡村道进行了小修、保养、保洁、绿化管理及附属设施维护，使用资金297.85万元。财政预算的乡村道路建设及养护资金由我局负责管理，根据项目实施进度我局将资金分别拨付到农村公路服务所、农村公路养护中心及各乡镇交管站。根据项目实施检查考核情况，以上三个单位再将资金拨付到项目具体实施单位。   1. 项目组织实施情况   2021年乡村道路建设及养护我局均按照年度市委、市政府及上级交通主管部门下达的计划任务完成。且在实施过程中，我局严格执行《湖南省农村公路建设管理办法》和《临湘市农村公路养护管理考核办法》，对在实施过程中未达到考核验收要求的，扣减相应资金。   1. 综合评价情况及评价结论   我局2021年乡村道路建设及养护工作均已按任务完成，且达到了预期目标，财政预算专项资金已100%按要求拨付使用。   1. 项目主要绩效情况分析   项目实施后，为社会公众提供了方便、快捷、舒适、安全的通行条件，为临湘经济社会发展创造了良好的交通环境，得到了群众的认可和好评。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   **1、经验及做法：一是健全了管养体制**。建立了市、镇、村三级农村公路管养体制：市级成立农村公路管理所、养护中心，组建养护工班，其中公路所主要负责全市农村公路养护的组织、检查、考核，养护中心，养护工班主要负责乡村道养护作业。镇、村分别设立交通运输管理站和农村公路管养办公室，通过组建公路养护队和聘请农民养护工等方式，开展乡、村公路养护管理。**二是完善了管养机制**。制订出台了农村公路养护管理“一办法四细则”，明确农村公路养护内容、技术要点、计量标准，实现了农村公路管养制度化、规范化。建立健全农村公路“户籍化”管养机制，全市规划内农村公路日常养护任务逐条逐段落实到人，管养率达到90%，基本实现了“有路必养”。同时，加强农村公路管养考核，实行养护情况与资金拔付相挂钩，确保了养护成效。  **2、存在问题：配套不到位，资金缺口大，养护经费筹措难。**一是全市已列管养村道所需养护经费缺口较大。省级以上补助资金现已拨付到位，但本级财政应按“1:3”的比例进行配套的养护资金无法达到。二是未列养村道养护资金自筹难度大。目前仍有部分通组公路未列入养护，不但基本的日常养护无法保证，破板、断面、水毁等维修更是无从谈起。三是交通路网整体质量提升缓慢，目前急需维修的村道里程高达30km。  **3、建议。**根据我市农村公路建设和养护里程的不断增加，财政应每年增加投入，确保我市农村公路应养尽养，为老百姓出行创造良好条件。  （七）附件 |