附件3：

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价(

项目名称    黄盖湖控制水位相关设施改造

项目单位    临湘市铁山咀电排站

主管部门    临湘市水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年2月20日

临湘市铁山咀电排站（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 李文胜 | 联系电话 | 15115071929 |
| 项目地址 | 临湘市黄盖镇广坪村 | 邮 编 | 414305 |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至 2021年 12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 115.2 | 实际到位资金（万元） | 115.2 | 实际支出（万元） | 115.2 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 115.2 | 县市区财政 | 115.2 | 县市区财政 | 115.2 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 购高速轴 | 41000 | 38 |  |
| 水泵大修 | 553500 | 49 |  |
| 液压启闭机改造 | 469800 | 62 |  |
| 电机大修 | 87700 | 107 |  |
| 支出合计 | 1152000 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 根据临水【2020】72号文件精神，市财政安排维修改造经费115.2万元。 | 设备大修682200元 设备改造469800元 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 基本达到 |
|  |  | 成本指标 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 基本控制 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 基本完成 |
|  |  | 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 基本完成 |
|  |  | 生态效益指标 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 基本完成 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 96% |
| 绩效自评综合得分 | 92 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 李佰约 | 站长（组长） | 铁山咀电排站 |  |
| 元维建 | 支委（副组长） | 铁山咀电排站 |  |
| 叶宇星 | 会计（成员） | 铁山咀电排站 |  |
| 葛伟定 | 出纳（成员） | 铁山咀电排站 |  |

填报人（签名）：                          联系电话：18975026606

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目概述 根据临水〔2020〕72号文件精神，市财政安排我站2021年维修改造资金115.2万元，主要用于3台水泵返厂大修及液压启闭机改造。 二、项目资金使用及管理情况 2020年底，我站就安排专人根据工程实施情况，逐个落实工程建设内容、工程量和经费预算，编制好项目实施技术方案，上报市水务局。资金申报工作完成后，我站迅速组织安排相关人员进行项目实施。为切实抓好项目的实施，我站根据基本建设有关程序要求，成立了专门班子，明确了责任人，制定了实施计划。项目于2021年初陆续开工建设， 2021年底已全部完成了项目建设任务。采取的主要做法是：一是严格把好工程质量关。项目施工严格执行国家和水利行业的有关技术标准和规程规范，严格质量管理，确保了工程建设进度和质量要求。二是严格把好资金使用关。2021年安排我站维修改造资金115.2万元，我站严格按照财务管理制度的有关规定，实行专帐管理，严把资金使用关，严格控制项目的材料费、设备费和施工作业费等支出。项目器材等均进入电子卖场实行政府采购，从项目实施内容、工程量及单价、金额、质量要求、结算方式及违约责任等方面明文约定，建立健全了经费支付程序，确保了资金使用安全。三是加强了工程监管。市水务局对项目实施情况开展了定期和不定期抽查，从工程质量、进度、安全、资金支付等方面进行了全面监管。 三、项目组织实施情况 2021年底，市水利局组织专家组和相关工程、财务等人员对我站2021年维修养护项目完成情况进行了抽查验收。我站计划安排的项目均已全部组织实施；项目均已按照批准实施技术方案完成所有工作内容；经现场抽检和查阅相关技术资料，工程质量均已达到质量要求；经查阅资金会计账目，项目资金管理均规范，未发现挤占、挪用及滞留资金等违纪现象，符合资金管理要求。 四、项目效益情况 评价组察看了项目工程现场，听取了工程情况汇报，查阅了有关资料，并就项目的组织实施、项目建设内容、工程质量和资金管理进行了综合评议和评分。经评价组充分讨论，取得了一致意见：按照《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，项目均已按下达的计划完成了建设内容，达到了设计标准，工程档案资料基本完整、规范，资金使用管理符合国家水利工程资金管理有关规定，项目已取得初步的社会、经济、生态效益，综合评价得分92分，评价等次为优秀。 五、存在的主要问题及相关建议 铁山咀电排站是跨省流域的大型排涝泵站，财政专项资金方面存在的主要问题是每年安排的资金类别少、规模小，与实际极不相称。这种状况给本站设备维修保养及防汛抗旱工作带来很大困难。希望上级主管部门帮助本站解决资金缺口问题，以保障本站汛期安全运行。