财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称        木材战略储备基地建设项目

项目单位     湖南五尖山国家森林公园保护中心

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年  08 月  30 日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李炜云 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 3723917 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 02月起至 2021年 10月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 53 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 53 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 53 |  |  |  | 结余（万元） |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |
| 县市区财政 |  | 53 |  |  | 县市区财政 |  |  | 53 |  | 县市区财政 |  |  |  | 53 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 招标代理费 |  |  |  |  | 14200元 |  | 2021年2月19# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木费、劳务费 |  |  |  |  | 222500元 |  | 2021年4月25# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  | 173000元 |  | 2021年6月32# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  | 120300元 |  | 2021年9月22# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 530000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |
|  | 通过实施间伐林地清理、补植补造技术措施作业，对生长不良、质量伪劣、无培育前途的林木进行伐除、补植珍稀乡土树种，形成异龄复层混交林。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000亩 |  |  |  |  |  |
| 3.项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 木材储备林 |  |  |  |  |  | 1000亩 |  |  | 1000亩 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 已完成合格率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 建设时效 |  |  |  |  |  | 12月完成 |  |  | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 建设成本 |  |  |  |  |  | 53万 |  |  | 53万 |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 带动社会效益 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  | 53万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 为群众提供良好的科学研究、教学、科普场所 |  |  |  |  |  | 人数 |  |  | 10万人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 增强生态系统的稳定性及生态功能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构发送 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 满意 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 89% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |
| 李炜云 |  |  | 主任 |  |  |  |  |  | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钟广德 |  |  | 副主任 |  |  |  |  |  | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴荣辉 |  |  | 场长 |  |  |  |  |  | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 临湘市五尖山国有林场位于湘北门户临湘城郊，经营面积2.7万亩，为了提高生态质量，增强景观效果，提升国家木材战略储备。该项目建设6个小班，改培面积1000亩，建设涉及苗木、林地清理、抚育间伐、整地、栽植等。 - 项目资金使用及管理情况 根据项目建设计划，该项目预算总投资53万元，全部用于苗木采购、整地、栽植、抚育管理。该项目施工不足金额由林场自筹，后续建设管护、维修等施工所需资金由林场自筹解决。 - 项目组织实施情况 - 为切实保证施工质量，林场根据项目实施的实际情况，项目领导小组在项目实施过程中多次到施工现场进行监督检查。 - 综合评价情况及评价结论 - 按照木材战略储备技术规定，对生长不良、质量低劣、无培育前途的林木进行伐除、补植珍稀乡土树种，形成异龄复层混交林。使森林景观质量优美，生态防护能力及生态效能得到进一步提升，达到森林资源永续利用目标。 - 项目主要绩效情况分析 - 通过项目提升，增强抵抗自然灾害的能力，提升森林防护功能，全面提高水土涵养功能，为秀美林场的发展打下坚实的基础。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 项目从立项、报批、评审、采购、施工管理、质量监督等方面，按照建设程序，报相关监督管理部门进行工程质量监督，同时项目领导小组加强施工现场质量管理，为顺利完成建设项目通提供了强有力的保障。 （七）附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称     林     相     改     造

项目单位     湖南五尖山国家森林公园保护中心

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年  08 月  30 日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李炜云 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 3723917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 02月起至 2021年 10月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 84.9 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 84.9 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 84.9 |  |  |  | 结余（万元） |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 县市区财政 |  | 84.9 |  |  | 县市区财政 |  |  | 84.9 |  | 县市区财政 |  |  |  | 84.9 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 招标代理费 |  |  |  |  | 17500元 |  | 2021年2月20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木费、劳务费 |  |  |  |  | 249000元 |  | 2021年2月20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木费 |  |  |  |  | 60000元 |  | 2021年2月26# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木费 |  |  |  |  | 98500 |  | 2021年3月21# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木费 |  |  |  |  | 77500 |  | 2021年4月24# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  | 245000 |  | 2021年5月14# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  | 119500 |  | 2021年9月21# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 867000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纯林通过改造、补植珍稀乡土树种，形成树种结构合理，生态系统稳定的复层混交立体林分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600亩 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 1600亩 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 改造合格率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 已完成合格率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 84.9万用于改造 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 满意 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 李炜云 |  |  | 主任 |  |  |  |  |  | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钟广德 |  |  | 副主任 |  |  |  |  |  | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴荣辉 |  |  | 场长 |  |  |  |  |  | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 - 推进长江经济带生态优先、绿色发展。完成现有林提质培优1600亩，针叶纯林通过改造补植珍稀乡土树种，形成树种结构合理、生态系统稳定、森林健康多样的规模化珍稀乡土树种资源，为进一步推进林相改造项目建设奠定基础。 - 项目资金使用及管理情况 - 林相改造中84.9万，全部用于抚育间伐、林地清理、补植、补造。 - 项目组织实施情况 林场按照《会计制度》、《会计法》等有关要求进行报账管理，并认真做好财务核算工作，在资金管理上，设立专账，专款专用，财务核算清楚，账目健全。通过上级主管部门的检查未发现挤占、挪用项目资金和其它违规违纪等问题。 - 综合评价情况及评价结论 - 通过项目实施精准作业、精准管理和精准监测，按照森林质量精准提升技术规定，通过抚育采伐、林地清理、补植补造等措施，对生长不良、质量低劣、风折雪压严重、无培育前途或抑制目标树生长的林木进行伐除。 - 项目主要绩效情况分析 结合我林场的实际，绩效分析主要从项目的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行分析。严格按要求进行施工建设，努力克服各种不利因数，设法节约施工开支，控制成本，在资金预算内完成项目施工建设，优质高效地利用了林业专项资金。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 - 由于建设资金有限，而林场需要进行管护片区的较多，所需资金缺口大，由林场自筹解决有一定难度，为更好地建设秀美林场，建议国家加大对林场项目建设资金大力投入。 （七）附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |