附件3：
财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价(
项目名称    黄盖湖控制水位相关设施改造                             

项目单位    临湘市铁山咀电排站                            
主管部门    临湘市水利局                                   

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

   报告日期：2022年2月20日

                   临湘市铁山咀电排站（制）
	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	李文胜
	联系电话
	15115071929

	项目地址
	临湘市黄盖镇广坪村
	邮  编
	414305

	项目起止时间
	2021年1月起至 2021年 12月止

	计划安排资金（万元）
	115.2
	实际到位资金（万元）
	115.2
	实际支出（万元）
	115.2
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	115.2
	县市区财政
	115.2
	县市区财政
	115.2
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	购高速轴
	41000
	38
	

	水泵大修
	553500
	49
	

	液压启闭机改造
	469800
	62
	

	电机大修
	87700
	107
	

	
	
	
	

	支出合计
	1152000
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	    根据临水【2020】72号文件精神，市财政安排维修改造经费115.2万元。
	设备大修682200元

设备改造469800元

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	100%

	
	
	质量指标
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	100%

	
	
	时效指标
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	基本达到

	
	
	成本指标
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	基本控制

	
	项目效益指标
	经济效益指标
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	基本完成

	
	
	社会效益指标
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	基本完成

	
	
	生态效益指标
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	基本完成

	
	
	服务对象满意度指标
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	96%

	绩效自评综合得分
	92

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	李佰约
	站长（组长）
	铁山咀电排站
	

	元维建
	支委（副组长）
	铁山咀电排站
	

	叶宇星
	会计（成员）
	铁山咀电排站
	

	葛伟定
	出纳（成员）
	铁山咀电排站
	


填报人（签名）：                          联系电话：18975026606
	五、评价报告综述（文字部分）

一、项目概述

根据临水〔2020〕72号文件精神，市财政安排我站2021年维修改造资金115.2万元，主要用于3台水泵返厂大修及液压启闭机改造。
二、项目资金使用及管理情况

2020年底，我站就安排专人根据工程实施情况，逐个落实工程建设内容、工程量和经费预算，编制好项目实施技术方案，上报市水务局。资金申报工作完成后，我站迅速组织安排相关人员进行项目实施。为切实抓好项目的实施，我站根据基本建设有关程序要求，成立了专门班子，明确了责任人，制定了实施计划。项目于2021年初陆续开工建设， 2021年底已全部完成了项目建设任务。采取的主要做法是：一是严格把好工程质量关。项目施工严格执行国家和水利行业的有关技术标准和规程规范，严格质量管理，确保了工程建设进度和质量要求。二是严格把好资金使用关。2021年安排我站维修改造资金115.2万元，我站严格按照财务管理制度的有关规定，实行专帐管理，严把资金使用关，严格控制项目的材料费、设备费和施工作业费等支出。项目器材等均进入电子卖场实行政府采购，从项目实施内容、工程量及单价、金额、质量要求、结算方式及违约责任等方面明文约定，建立健全了经费支付程序，确保了资金使用安全。三是加强了工程监管。市水务局对项目实施情况开展了定期和不定期抽查，从工程质量、进度、安全、资金支付等方面进行了全面监管。

三、项目组织实施情况
2021年底，市水利局组织专家组和相关工程、财务等人员对我站2021年维修养护项目完成情况进行了抽查验收。我站计划安排的项目均已全部组织实施；项目均已按照批准实施技术方案完成所有工作内容；经现场抽检和查阅相关技术资料，工程质量均已达到质量要求；经查阅资金会计账目，项目资金管理均规范，未发现挤占、挪用及滞留资金等违纪现象，符合资金管理要求。

    四、项目效益情况
评价组察看了项目工程现场，听取了工程情况汇报，查阅了有关资料，并就项目的组织实施、项目建设内容、工程质量和资金管理进行了综合评议和评分。经评价组充分讨论，取得了一致意见：按照《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，项目均已按下达的计划完成了建设内容，达到了设计标准，工程档案资料基本完整、规范，资金使用管理符合国家水利工程资金管理有关规定，项目已取得初步的社会、经济、生态效益，综合评价得分92分，评价等次为优秀。

五、存在的主要问题及相关建议









 

铁山咀电排站是跨省流域的大型排涝泵站，财政专项资金方面存在的主要问题是每年安排的资金类别少、规模小，与实际极不相称。这种状况给本站设备维修保养及防汛抗旱工作带来很大困难。希望上级主管部门帮助本站解决资金缺口问题，以保障本站汛期安全运行。





