临湘市办好重点民生实事

（打好重点民生保障仗）

临湘市水利局

2023年

临湘市水利局落实重点民生保障仗工作

办好民生事实年度工作总结

一、2023年度小水源供水能力恢复工程和水库除险加固。

情况说明：2023年度小水源供水能力恢复工程，所有乡镇合计整治山塘220处，除险加固小型水库25座。小型农业水利设施项目，通过与镇政府对接，采用乡镇筹措、群众自筹方式，迅速组织山塘清淤、沟渠疏浚工作，保证工程质量及进度；发现问题及时整改，为农田灌溉、粮食生产提供保障。

进展情况：小型水库除险加固于2023年6月开工，在保证汛期安全和供水灌溉的前提下，全力推进项目的建设，至今25座水库除险加固工作全部完成。小水源供水能力恢复工程本项目于2023年3月开始申报，最终确定实施220口山塘。任务明确后，各乡镇迅速组织实施，全市掀起了山塘清淤扩容增蓄的热潮。小型农田水利建设是农业生产用水的基础保障，让山塘多蓄水、安全蓄水是广大群众的期盼，在水利局组织领导下各乡镇、村组，抓住当前有利时机，早日完成任务，确保尽早蓄水、尽早受益。要求当地村组负责人，要切实做好山塘清淤工作，充分调动群众参与的积极性，让群众成为参与者、受益者和管理者。至11月220口山塘整治任务全部完成。项目总投资1121.06，其中省级奖补资金420万元，地方自筹701.06万元。项目实施后，新增蓄水能力409403立方米，改善灌溉面积2949.6亩。

二、2023年42座小型水库管理标准化建设。

（一）项目背景

按照省水利厅《湖南省水利办公厅办公室关于开展小型水库管理标准化创建工作的通知》（湘水办〔2022〕4号）和岳阳市水利局下达的《岳阳市小型水库除险加固项目运行管护实施标准化建设相关要求》，结合我市小型水库运行管理实际，制定了我市2023年42座小型水库管理标准化建设实施方案。

（二）主要建设内容

1.防汛公路泥结石硬化，保证水库上坝公路通畅；

2.新建管理用房，保障主汛期防汛值班值守；

3.坝顶硬化及防护栏安装，保障人员巡查安全；

4.标识标牌建设；

（三）主要建设过程

本项目为岳阳市民生实事工程，涉及我市7个乡镇（街道办）42座小型水库，我局5月份编制了相应的实施方案，并送财政评审中心确认，总投资430万元，2023年10月11日，通过政府采购确认中标单位，签订合同后开始实施，截止目前，项目主体工程已经完成，财政、水利等部门已实地查看现场。施工单位已按照要求编制好计量签证资料，我局将组织相关人员对资料进行审核后拨付。

2023年12月8日