黄发〔2022〕6号

关于印发《黄盖镇防汛抗灾应急预案》的

通  知

各村（社区）、相关站所：

为落实上级防汛抗灾指示精神，确保人民生命财产安全，做好当前防汛抗灾工作，经镇党委、政府研究，特制定如下应急预案，请遵照执行。

中共黄盖镇委员会

2022年5月6日

黄盖镇防汛抗灾应急预案

为扎实做好防汛抗灾各项准备工作，确保有序备汛防汛，特制定本实施方案。

一、组织机构

（一）成立黄盖镇防汛抗灾应急指挥部。

政        委：郑  娟

指   挥   长：谌汤泉

常务副指挥长：黄赐荣

副 指 挥  长：黎玄林、李最中、曹进良、周  英

郑  菁、邓文娟、陈庆华、李  奇

成        员：汤清平、张志生、王传洲、户文波、

潘  星、李文浩、李  奇、余  琦、

李正文、李爱民、秦小平、刘登铭、

蒋木良、姚勇毅、童帮齐、秦建国

指挥部下设办公室，办公室地点设农业综合服务中心，承担指挥部日常工作，办公室主任由汤清平同志兼任。

（二）指挥部下设六个工作组。

1.技术指导组：负责人汤清平；

2.通讯保障组：负责人秦建国；

3.安全保卫组：负责人李文浩；

4.电力供应组：负责人蒋木良；

5.涵闸电排组：负责人童帮齐；

6.综合服务组：负责人余  琦。

二、抗洪抢险具体安排

（一）队伍建设。

为保障抗洪抢险期间秩序规范，各镇村成员间调配有序，特设立抗洪抢险三支队伍。

- 1.抢险队：从村（社区）共抽选队员30名，要求身强体壮，经验丰富，并能吃苦耐劳（负责领导：李  奇）；

2.巡逻队：从村（社区）共抽选队员30名，要求队员身体健康，办事细致，富有查险经验（负责领导：李最中）；

3.守护队：从村（社区）共抽选队员30名，要求身体强壮、有一定的抢险经验（负责领导：曹进良）；

- （二）黄盖垸防汛人员安排。

1.黄盖垸巡逻队：叶世华、胡勤发、胡学明、杨万兴、郭中华、叶金祥、熊弟平、江前平、乐云华、周标平、段冬来、谭保明、陈湘金、熊道宏、陈浩、王良、杨禄、蒋劲彪、范少明、易新建、王晓曙、肖心田、汪九林、熊桂成、王友龙、汤北海、刘仁红、王军、王华、杨德山

2.黄盖垸守护队：周春军、邓文波、张方门、胡学华、廖国紫、廖全火、余炎山、孙本耀、杨万林、户柒祥、谭湘林、胡卫军、肖华南、王新云、刘海波、胡少平、宋长喜、徐海银、潘首南、李取发、赵岳明、周圣标、张志军、邓智敏、熊道海、宋星岳、武国清、李之全、郑平、吴文汉

3.黄盖垸抢险队：邓龙关、王永强、韩从其、汪四海、叶金山、户极兵、甘德良、曾庆年、李中云、熊红兵、胡中柱、谭朝辉、李建强、曾岳军、李红兵、周明波、熊曙权、杨怀枝、袁飞跃、胡建平、周月庭、杨世全、马运松、刘建光、关成平、付新林、宋长发、胡勇、洪建新、汤南海

- （三）长江大堤防汛人员安排。

1.长江大堤巡逻队：李明祥、万新高、蒋胜兵、汪春堂、王喜元、张方寿、王进根、张方红、叶金生、叶金水、袁金海

2.长江大堤守护队：杨中华、杨中伟、王际辉、廖作鹏、王艮山、刘少忠、周正、吕怀举、刘小平、王跃洪

3.长江大堤抢险队：郭中华、周少雄、杨天林、刘谋军、古波、秦保林、张三平、李国平、张山平、王会祥、童帮齐、叶昌猛、王传洲、杜兵、蒋平、刘亚军、汪保平、郭幼林、宋明生、王彪

- （四）萝卜湖防汛安排。

1.镇负责人：黄赐荣；

村负责人：刘登铭；

管护员：欧阳小毛；

技术员：汤清平。

2.汛期萝卜湖转移人员：500人；

转移地点：黄盖敬老院。

3.由黄盖垸及长江大堤防汛人员机动防汛。

（五）糯么湖山塘防汛安排。

1.镇负责人：李最中；

村负责人：秦小平；

组负责人：关成平。

2.汛期糯么湖转移人员：200人；

转移地点：黄盖镇合兴村合兴组。

3.糯么湖山塘防汛人员：由合兴村抽调10人。

（六）信号规定

1.抢险现场以口哨为信号，长音为集结返回。连续短音为突击。

2.群众转移信号为击鼓或敲锣20响。

3.器材、车辆的保障：

| 物品 | 编织袋 | 彩条布 | 砂石料 | 块石 | 铅丝 | 桩木 | 钢管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 15000条 | 8000 平方米 | 300 立方米 | 500 立方米 | 0.25吨 | 80 立方米 | 3吨 |
| 物品保障 | 镇防汛抗灾应急指挥部 |  |  |  |  |  |  |

（七）工作职责。

1.防汛抗灾期间实行24小时值班制度，值班人员需严格严格履行工作职责，严谨脱岗离岗。在汛期特别是暴雨发生时和发生后，值班小组巡查人员必须到现场实地查看，发现问题及时向领导和上级防汛部门汇报情况。

2.汛期各小分队要抽调3-5人组成大堤巡逻组，进行昼夜巡逻，如有情况及时上报、及时处理。

3.各队要组成2-3人的通信组，主要负责上传下达工作。

（八）注意事项。

1.各队要根据工作的实际情况，确定好人员并造册登记，编好临时班组。

2.随时听从调动，保证在接到命令后1小时集结完毕，30分钟内火速赶到抢险现场。

3.整个汛期民兵营长、各分队队员不得外出，如有事确需外出，需经镇指挥部同意方可，民兵营长外出必须做好外出前的工作交待。

4.严格遵守抗洪抢险纪律，如有不听指挥或违反纪律的人员，要严肃处理。

- 三、应急安全转移预案

（一）基本原则。

1.遵循先人员后财产，先老弱病残、妇女、儿童后一般人员的原则。

2.对不服从转移命令的人员采取强制转移。

3.转移安置路线的确定遵循就近、安全的原则。

4.分片划块，多点安置的原则。

5.责任明确，队伍健全的原则。

（二）人员组成。

成立黄盖镇汛期应急转移领导小组：

组  长：郑  娟

副组长：黎玄林、李最中、黄赐荣

各村工作组长、村书记、财政所长、公路站长、司法所长、派出所长为成员，具体负责指挥调度人员转移。

注：各村均应成立相应领导机构，以工作组长、村书记具体负责，组织本辖区人员安全转移，每村要组织不少于20人的安全转移工作队。

（三）转移范围。

凡30.10米高程以下的村组均为必须转移范围。水位达到30.10米时将老弱病残、妇女、儿童全部转移，青壮年男劳力抢险抗洪。待市防汛指挥部转移命令下达后，再迅速转移青壮年劳力。具体包括广坪、合兴、黄盖湖三个村及团山社区和国资中心。

（四）转移措施。

1.组织发动。

各单位要深入宣传做好发动，工作组长、村书记要进入每家每户布置转移，理顺群众思想，树立服从意识，不放过每个角落、不放弃每名群众，使安全转移思想、行动方案路线家喻户晓，妇孺皆知。

2.预警信号。

以镇防汛指挥部指令通知为准，由各单位负责发布预警信号，统一以鸣锣为转移信号。各村在每个组明确一至两名转移信号人员，执锣鸣警。指令一下，一律无条件转移。

3.转移安置。

（详见附表）

4.安置地点。

各单位安置地点见附表，要合理安置群众，确保群众有饭吃、有水喝、有衣穿，有临时住所。

5、转移安置纪律。

①所有人员在转移安置过程中必须服从命令，听从指挥。

②指挥人员、信号发送人员不得擅自离岗或玩忽职守，必须坚守岗位，各司其责，果断指挥，有序转移。

③严禁任何人以任何方式造谣、传谣，对造谣、传谣人员一律严律惩处。

④各村工作组长、村书记要在转移安置过程中切实负好责，谁的地段，谁管辖的群众出现问题，追究谁的责任。

附件：黄盖镇应急转移安置一览表

黄盖镇应急转移安置一览表

| 单 位 | 负责人员 |  | 转移 人数 | 信号发 送人员 | 转移具体路线 | 转移所需 车辆 | 转移安置 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镇干部 | 村干部 |  |  |  |  |  |
| 黄盖 湖村 | 黎玄林 | 李爱民 | 3540 | 22人 | 群英、天鹅等组沿五支渠公路向团山转移，横河组群众就近向横河堤转移 | 村里组织，农户自备 | 团山、 横河堤 |
| 合兴村 | 李最中 | 秦小平 | 3100 | 20人 | 群英组、南湖组沿五支渠公路向团山转移，农业组沿大堤向横河堤转移 | 村里组织农户自备 | 团山、 横河堤 |
| 广坪村 | 黄赐荣 | 李正文 | 3300 | 18人 | 前进、新庄两个组沿公路向长江大堤转移，清水潭、广坪等组地势低的群众就近向江堤转移，红旗一二组、双洲一二组、新洲组沿乘铁公路向团山转移 | 村里组织， 农户自备 | 团山、 长江大堤 |