坦渡镇2022年防灾减灾急演练实施方案

为了保证我镇2022年水库、堤垸、山洪地质灾害防灾应急工作高效、有序进行，最大限度减轻因灾造成的人员伤亡和财产损失，根据上级部门有关规定，结合我镇实际，制定本方案。

一、演练目的

通过实际应急演练，检验我镇水库、堤防、山洪地质灾害应急队伍指挥、组织、协调工作能力，验证防汛抢险应急预案的可操作性和实用性，检验灾区群众在发生灾害后的应急反应能力，从而有效增强防灾避险能力。

二、演练任务
    本次应急演练由坦渡镇防汛抗旱工作指挥部组织，演练任务是在我镇连续降雨、强降雨等因素的诱发下，同乐水库主坝出现管涌和滑坡险情，威胁水库下游5个组居民生命财产安全，及时启动《坦渡镇同乐水库防汛预案》和《坦渡镇山洪灾害防御预案》，在镇防汛抗旱工作指挥部的统一领导下，组织相关单位各司其职，用最短的时间组织设定危险区内的11户45名群众快速有序安全撤离，尽快采取防灾减灾有效措施。
    三、演练原则
    1.以人为本、避让为主的原则。

2.统一领导、分级负责的原则。

3.反应迅速、措施果断的原则。

4.部门配合、分工协作的原则。

四、演练背景

同乐水库为坦渡镇万峰村小（二）水库，总库容10万方，坝高10米，水库大坝下游为万峰村公路沿线至村部5个村民小组及万峰港沿线山洪灾害点，水库集雨面积0.1平方公里，若遇连续强降雨水库大坝出现险情万峰港河水暴涨，将对下游居民造成威胁。
    五、演练组织
    在镇防汛抗旱工作指挥部的统一领导下，由镇水管站、应急办、自然资源所和万峰村村委会组织实施。

六、演练时间

演练时间： 2022年5月12日，上午9:00

七、演练地点
(一)灾害隐患点：万峰村西冲组、张家门组、重阳组、

梅冲组、早九畈组

(二)撤离安置点：万峰村村委会

(三)演练会场：万峰村村委会

八、演练实施步骤
   （一）成立坦渡镇抢险救灾指挥部
    指   挥   长： 李  露

常务副指挥长：权志奎

副  指 挥 长：黎  勇、袁灿奇

成        员：余树林、谢建堤、陈  勇、沈正龙、

张常利、余祥高、蒋金华、陈非洲、

周宗华、余伟香、陈  凯、黄木子

- 演练预备工作

1.召开应急预案演练预备工作会议

会议由镇抢险救灾指挥部召集，指挥部成员、应急抢险小组组员和万峰村全体干部及部分群众参加。
    会议内容：
    ①镇领导讲话，通报进行应急抢险救灾预案演练工作的目的意义、标准要求及有关部门的工作任务等情况。
    ②讨论应急预案演练方案实施的有关问题。
    ③演练工作分工：
    综合联络组：由水管站站长余树林任组长。负责组织制定应急处理和抢险救灾方案，报指挥部审定后送应急抢险小组组织实施；负责应急抢险救灾工作情况与信息的搜集、汇总形成书面材料向指挥部负责人报告，并同时向上级主管部门报告；掌握现场抢险救灾工作进度，及时预测灾情发展变化趋势，并研究对策；负责联络应急抢险组、交通治安管理组、灾险情调查监测组、医疗卫生组、后勤物资保障组开展灾后重建工作。
    交通治安管理组：由派出所所长沈正龙任组长。负责迅速组建交通安全管理队伍，维护灾害现场社会治安秩序和交通秩序；对灾害区现场实施戒严封锁；组织灾区现场治安巡逻维护；负责疏散受灾区内无关人员，协助应急抢险组转移灾区人员及财产；完成镇抢险救灾指挥部交办的其它工作。
    应急抢险组：由应急办主任谢建堤任组长。负责迅速组织应急抢险队伍赶赴灾区现场组织抢险救灾；负责组织、指导遇险人员开展自救和互救工作；负责统一调集、指挥现场施救队伍，实施现场抢险救灾；负责实施抢险救灾工作的安全措施，抢救遇险人员和转移灾害现场的财产；完成镇抢险救灾指挥部交办的其它工作。
    灾险情调查监测组：由自然资源所所长陈勇任组长。负责现场调查，查明洪水影响范围和人员财产损失情况；设立专业监测网点，对灾害点现状稳定性进行监测和评估；提出人员财产的撤离、转移最佳路线和灾民临时安置地点的意见建议；完成镇抢险救灾指挥部交办的其它工作。
    医疗卫生组：由桐梓铺卫生院院长张常利任组长。负责迅速组建、调集现场医疗救治队伍：负责联系、指定、安排救治医院，组织指挥现场受伤人员接受紧急救治和转送医院救治，减少人员伤亡；负责调集、安排医疗器材和救护车辆；负责向上级医疗机构求援；认真搞好灾区的卫生防疫工作，确保在灾情发生后不发生各种传染性疫病。
    后勤物资保障组：由应急办主任谢建堤任组长。负责抢险救灾物资及时足额到位；负责灾民的临时安置工作；负责救灾物资的调运、储存和发放，为灾民提供维持基本生活必需品和抢险救灾人员的生活保障；确保抢险救灾指挥通讯联络的畅通。

2.应急预案演练工作职责

①综合联络组全面负责各项准备工作的协调与筹划。

②交通治安管理组应熟悉同乐水库山洪灾害危险性及危险区内的相关情况，制订交通管制及灾区安全保卫的措施，解决有关问题，准备封锁公路、道路通行的禁牌及禁止进入危险区的警示标志。
    ③灾险情调查监测组应熟悉同乐水库的地理环境及群众居住情况，设立监测标志，搞好监测安置地点准备和监测记录等。
    ④应急抢险组、后勤物资保障组应熟悉同乐水库地理环境、群众撤离避让路线、灾民临时安置地点及卫生抢救所临时设置地点的有关情况，做好抢险救灾、物资储备调运及有关设备装备与调运工作。
    ⑤医疗卫生组应熟悉灾民临时安置地的有关情况，准备救护车及相关救护医疗器材等，确保抢险救灾或演练应急之用。
    ⑥镇组织应急抢险队，抢险队由镇机关干部、基干民兵组成，人员30人，集中培训演练。
    ⑦镇及派出所做好紧急撤离群众的训导工作，确定相关典型的演练。
    (三)演练工作程序
    1.发生地质灾害后，抢险救灾指挥部立即做出应急反应，并按山洪灾害速报制度规定上报，应急办、水管站、自然资源所及其它职能部门加强监测，向上级政府报告灾情变化趋势。

2.假设发生险情，抢险救灾指挥部及各工作组立即赶赴现场。

3. 抢险救灾指挥部或(监测负责人)发出疏散信号(喊叫、铜锣等)，应急抢险组要积极组织儿童、老人、残疾人向安全地先撒离。要维护好疏散撤离、抢险救灾秩序，提高效率。
    4.医疗卫生组要迅速组织急救队伍，抢救伤员。

5.应急抢险组要组织青壮年村民积极抢险救灾，将灾害损失减少到最低。
    6.国土资源所要积极做好监测，防止灾害进一步扩大。
    7.综合联络组要按有关规定及时向公众发布灾情有关信息，将有关文字、影像资料存档备查。
    九、演练程序
    1.预警。上午9时，参加演习的人员在万峰村村部前集合，全体人员自动列队，副指挥长黎勇带队并清点人数(采取1、2、3、...报数方式)后向指挥长报告“首长，坦渡镇民兵应急分队应到30人，实到30人，同乐水库山洪地质灾害防御演练准备完毕，请指示”。指挥长：“原地待命”。回答“是”后走向指挥岗位。
    9时20分，正在山洪地质灾害观测点排查值守的信息员通过手机向指挥长报告：“报告指挥长，同乐水库溢洪道水位接近1米，天气预报两个小时内仍有强降雨发生，水库大坝可能出现漫堤，情况十分危险”共两遍。指挥长立即发布“各位乡亲，现在正在下暴雨，请全体人员提高警惕，做好安全转移的准备”的指令三遍，拉响警报器，三次均匀间断5秒鸣警，应急分队信号员以“咣咣”鸣锣，口哨员以间断吹哨两下为预警信号，参加演练的群众和工作人员到岗到位。
    2.警报。9时30分，值守信号员向指挥长电话报告：“报告指挥长，同乐水库水位上涨迅速，请求迅速转移群众”两遍，指挥长发布“各位乡亲，现在正在下暴雨，同乐水库水位上涨很快，有漫堤的危险，请全体人员迅速转移到安全地带”的指令三遍，拉响警报器，连续不断时间1分钟鸣警，演习开始，应急分队信号员以“咣咣咣”鸣锣、口哨员以长鸣口哨为转移信号。
    3.转移。警报声、哨声发出后镇应急抢险队立即引导群众按指定路线快速、有序转移至安全地点，并逐户核查转移人员。指挥长同时发布：“请大家不要慌乱，听从指挥，沿安全线路有序撤离，请观察点人员同时撤离，请各应急队员上门挨家挨户搜寻，确保转移不漏一人”指令共三遍。转移原则：先老弱病残，后一般人员，先危险后警戒区，转移到指定地点并清点转移人数。应急队员清点完人数后集合，并报数清点应急队人员，然后向指挥长报告“指挥长同志，应转移人数45人，实际转移45人，全部安全转移，应急抢险队人员30人，全部安全返回，请指示”，指挥长：“辛苦了”，报告人：“为人民服务”。
    4.演练结束。指挥长用喇叭发布通知：“各位乡亲，警报解除，请各自安全返回，本次演练全部完成，感谢各位父老乡亲的积极配合，祝大家身体健康、万事如意！”指令一遍，全体人员有序返回，同时拉响解除警报(均匀5秒)。
    十、演练纪律

1.服从命令，听从指挥。
2.坚守岗位，任何人员未经批准不得擅自离岗。
3.对瞒报、漏报者必须追究其责任，对临阵脱逃者依法依纪查办。
4.各部门各司其职，加强配合。

5.所有参演的应急抢险队员统一着装。

十一、演练筹备工作要求

1.演练横标布置：“临湘市坦渡镇2022年防灾减灾应急演练”、“山洪预警责任重 群测群防靠群众”、“生命第一，立足于防”、“以人为本、科学抗洪”多条横幅的悬挂，山洪灾害防御知识宣传挂图，演练场所方向标、危险区警示标志、山洪灾害转移路线牌等布置由水管站负责。
    2.铜锣二件、手摇警报器一件，水管站负责，编制袋、砂石、铁锹、救援绳等由万峰村负责。

2022年5月11日