詹政发〔2022〕33号

关于印发《詹桥镇居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动实施方案》的通知

各村（社区）、各相关单位：

《詹桥镇居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动实施方案》经镇党政会议商议决定，现印发给你们，请对照方案要求，紧扣目标、任务、责任，工作做到落地、落实、落细。

2022年5月20日

詹桥镇居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动实施方案

为深刻学习贯彻习近平总书记对长沙居民自建房倒塌事故的重要指示要求，贯彻落实李克强总理等党和国家领导同志的批示精神，汲取教训、举一反三，按照《全省居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动方案》（湘办发电〔2022〕35号、《临湘市居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动实施》（临办发电〔2022〕20号）等文件精神，结合我镇实情，特制订本方案。

一、工作目标

（一）专项整治工作。2023年6月底前，完成镇域范围内所有居民自建房的排查与整治工作，做到不漏一户、不错一栋，不留空白、不留死角。

（二）百日攻坚行动。2022年5月20日——8月31日，为居民自建房安全专项整治工作的“百日攻坚行动”期，重点完成詹桥集镇、贺畈集镇、壁山集镇区域的村（社区）内的经营性居民自建房排查、鉴定、整治工作，特别是对三层以上、涉及10人以上出租经营、违规改建扩建（含私自加装电梯）等涉及公共安全的经营性居民自建房进行重点整治；同时，危旧房改房、破产改制企业老旧厂房和宿舍等一并纳入排查整治。

二、实施步骤

（一）全面摸排、建档立库

１、排查范围和内容。各村（社区）要在5月25日之前完成政策宣传、人员部署、职责明确、资料筹备、数据归类等工作，为圆满完成“百日攻坚行动”打牢基础。结合前段时间摸排底子，对照最新全省统一表格《居民自建房安全专项整治排查信息采集表》，完成每户、每栋信息，重点排查房屋安全“四性”，即：建设合法合规性（土地、规划、建设等），结构安全性（设计、施工、使用等），消防安全性（建筑材料、防火分隔、安全疏散、用火用电等），经营安全性（各类经营许可、场所安全要求等）。

２、排查时限和要求。2022年6月20日前，各村（社区）动员产权人（使用人）提供《房屋安全鉴定报告》等房屋安全有关信息，基本完成信息复核和安全隐患初步判定；2022年6月30日前，全镇必须完成经营性居民自建房排查工作和存在重大安全隐患居民自建房的数据复核工作，村（社区）要边摸底排查、边整理信息数据，建立居民自建房安全专项整治数据库、隐患库、整治库，及时进行“回头看”排查，核准、补录、修正房屋安全信息，确保不漏一户、不错一栋；2022年8月31日前，完成非经营性居民自建房排查工作。建立产权人（使用人）自查、村（社区）普查、镇（街道）排查、县（市）级复查的“四步法”排查工作机制。

第一步：全面“自查”，产权人（使用人）应主动提供房屋使用、租赁经营及安全状况的真实信息，并配合填报人员及时准确填报信息。

第二步：推进“普查”，村（社区）干部、产权人（使用人）、专业技术人员“三到位”，真实填报信息、核实信息、拍照并上报。

第三步：深入“排查”，镇级督导责任人深入村（社区）逐户排查，对重点地区排查做到不漏一户一栋。

第四步：接受“复查”，由临湘市牵头，对全市的经营性居民自建房资料复查率应达到100％，现场入户抽查比例不低于经营性居民自建房总户数的30％、不低于非经营性居民自建房总户数的10％，在现场入户抽查中两项合格率低于98％的村（社区）应重新普查。

根据市级指导要求，上述“四步”可同步开展、同步落实。各村（社区）要积极接受镇级督导，快行动、快落实，提高排查效率和信息质量。同时，依托省房屋建筑和市政设施普查信息系统，建立居民自建房安全专项整治数据库、隐患库、整治库。

３、排查评估和鉴定。产权人（使用人）主动提供房屋使用、租赁经营及安全状况的真实信息，属经营性居民自建房的必须提供房屋安全鉴定报告；村（社区）完成信息复核和安全隐患初步判定，对初步判定存在安全隐患的房屋立即会同镇专治办组织开展安全性评估鉴定，特别对经营性居民自建房，要组织专业技术力量进行评估或鉴定，并将评估或鉴定结论作为开展整治的依据。坚持边排查、边鉴定、边整治，坚决做到“人不进危房、危房不进人”。经评估或鉴定房屋有重大安全隐患的，必须依法立即停用，并做好相应的安全防范防护措施。

（二）彻底整治、长抓共管

１、建立整治台账。各村（社区）根据鉴定情况建立整治台账，镇专治办建立全镇统一的整治台账，并督促村（社区）实行销号管理，完成一户、销号一户。

２、分类实施整改。全镇居民自建房安全整治工作，按照“一户一策、一栋一策，先急后缓、先大后小”原则开展。①2022年5月20日至8月31日为“百日攻坚行动”期，完成安置区、学校和医院周边、厂矿企业等重点区域，人员密集、涉及公共安全的经营性居民自建房，特别是对三层以上、涉及10人以上出租经营、违规改建扩建（含私自加装电梯）的经营性居民自建房安全整治工作；②2022年12月31日前，完成其他经营性居民自建房安全整治工作；③2023年6月底前，完成非经营性居民自建房安全整治工作。

对居民自建房，依法分类采取“改、停、封、拆”措施予以分类处置：

①对手续不齐全且属于违法建设的“必改”，由镇专治办上报市专治办，移交自然资源部门牵头，督促村（社区）、产权人（使用人）限期整改到位后才能投入使用。

②对不符合经营性安全要求的一般经营性房屋“必停”，由镇专治办上报市专治办，移交市场监管部门牵头，督促村（社区）、产权人（使用人）停止相关经营活动，整治合格并取得房屋安全鉴定合格证明后才能投入经营。

③对合法合规但有重大安全隐患可能威胁公共安全的“必封”，由镇专治办上报市专治办，移交应急部门、公安部门、住建部门牵头，督促村（社区）、产权人（使用人）封查，停止经营、居住等活动，落实“危房不进人”，彻底消除安全隐患且取得房屋安全鉴定合格证明后才能投入使用。

④对有重大安全隐患且属于违法建设的“必拆”，镇专治办上报市专治办，移交城管及其他综合行政执法部门牵头，依法组织拆除。

3、完善监管机制。对新建居民自建房必须严格依法依规办理规划、用地、建设等相关手续，其中三层以上（含三层)、建筑面积300平方米以上、投资30万元以上的居民自建房以及安置区内房屋要纳入基本建设程序管理；落实属地责任，村（社区）设立房屋安全管理员和网格化动态管理制度，建立房屋安全巡查和问题发现机制，对存在安全隐患的居民自建房进行群众举报，给予经济奖励。

三、工作要求

（一）强化组织领导。成立“詹桥镇居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动工作领导小组”（以下简称“镇专治工作领导小组”）；由镇党委书记付兴任政委，全面、全程调度专项整治工作；镇党委副书记、镇长曾伟任组长，牵头负责整治工作总体安排、总体部署；镇党委副书记李海洋任常务副组长，牵头负责整治工作的人员组织、具体事务、考核对接、督导评估、数据报送等常规事务；其他党政班子成员任副组长，负责各办点村（社区）的督导和分管业务线的配合；党政办、镇纪委、派出所、城建站、自然资源所、应急办、市场监管所、经管站、文化站、詹桥中学、贺畈中学、镇民政办、卫生院、综治与信访办负责人及各村（社区）党组织书记为成员，按职履责；镇专治工作领导小组下设办公室，办公室设镇城建站机关305室（简称“镇专治办”）；镇城建站站长曹强兼任办公室主任，负责镇专治办日常事务，传达镇领导小组的工作指令；谈雪刚任镇级技术总负责人，负责村级技术指导、APP数据采集传输指导；王淑英任镇信息总负责人，负责专项整治信息、资料、档案的归集；陈宇琦任信息报送员，协助信息总负责人的数据汇总、报表统计、APP账号管理；城建站其他成员均为镇级技级负责人，结对村(社区)的业务指导与进度督导。

（二）量化岗位职责。各村（社区）要切实履行“属地管理”责任，主动担当“吹哨人”，督促产权人（使用人）对房屋开展安全鉴定，并全程组织、参与整治工作；各职能站所单位要按照“管行业必须管安全”的规定，结合本行业安全监管范围和专项整治职能职责，做到“准点报到”，全力协同村（社区）完成摸排与整治任务，具体责任分工如下：

镇纪委根据职责职能加强监督执纪问责，督促各部门压紧压实工作职责；城建站负责全镇居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动的组织、协调工作，联合镇应急办督促合法合规但有重大安全隐患可能威胁公共安全的房屋进行整治；自然资源所负责居民自建房的建房手续证照排查，依法查处违法违规审批用地和规划的行为，督促手续不齐全且属于违法建设的房屋整改；市场监管所负责指导经营性居民自建房的排查，牵头负责不符合经营性安全要求的一般性经营居民自建房整治，督促产权人（使用人）完善相关经营许可并取得房屋安全鉴定合格证明；综合执法大队协同上级执法部门，依法牵头组织对辖区内违法建设且具有安全隐患的房屋的拆除；应急办负责指导、协同较大经营性场所及10人以上人员生活等居民自建房的排查整治，对涉房安全突发性事故应急救援工作和日常隐患监管、督导整改；詹桥中学及贺畈中学负责本辖区各类校园建筑、居民自建房内培训机构、幼儿园等房屋安全隐患排查、整治和安全管理；民政办负责指导辖区内养老机构场所安全隐患排查和安全管理，牵头负责隐患整治；文化站负责指导辖区内文化旅游场地、民宿、网店等房屋安全隐患排查、整治和安全管理；詹桥卫生院及贺畈卫生院负责指导辖区内医疗卫生机构房屋安全隐患排查和安全管理，牵头负责隐患整治；经管站负责配合有关部门负责依法查处城镇规划区范围外违法违规审批农村宅基地的行为，协助认定拆除违法违规建设的农村自建住房；派出所负责指导辖区内旅馆业特种行业安全隐患排查、整治和安全管理，组织查处消防安全隐患，打击违法犯罪，维护社会稳定；党政办负责居民自建房安全宣传教育，做好居民自建房安全隐患排查的舆论引导和舆情管控；综治和信访办负责居民自建房安全隐患排查整治工作中的综治维稳、接访处访。

（三）深化宣传引导。要多渠道、多形式、全方位开展居民自建房安全专项整治工作部署、整治政策及相关专业技术等宣传，广泛动员全社会力量共同参与、全力推动，凝聚整治共识。紧紧依靠群众，广泛发动群众，形成良性互动，把工作做细、做到群众的心坎里，引导居民自觉整治、支持整治、参与整治。要加大对典型单位、典型经验、典型案例的宣传推介力度，营造“比、学、赶、超”的良好氛围。

（四）细化工作举措。镇各党政班子成员要切实履行分管领域的工作职责，主动调度、参与所分管的业务站所、业务领域的房屋摸排与整治工作，要亲自部署、亲自调度、带头解决所办点村（社区）居民自建房排查与整治重点、难点问题；各村（社区）要切实履行属地管理责任，村（社区）书记要亲自落实，带头开展房屋安全隐患排查和整治，严格落实排查整治过程中的安全责任措施，严防可能发生次生灾害的风险隐患，严防当“甩手掌柜”；各责任站所要切实履行本行业安全监管责任，既要搞好本单位、本领域的排查与整治，还要积极参加全镇房屋安全排查与整治工作；镇专治办每日调度推进情况，每周通报工作进展和上报重大安全隐患的居民自建房整治情况，牵头做好涉及房屋质量安全的群众投诉信访工作，避免引发群体上访和负面舆情。

（五）专化工作经费。由镇财政统一安排专项整治资金，由镇专治办专管专用，实用于专项整治工作中的办公、交通、宣传等费用，不足部分财政按实追加。

（六）实化工作督导。从6月1日起，镇纪委、镇专治办组成联合督查组，每周对排查整治工作进度和质量开展督查，结果经镇专治工作领导小组审定后，每周镇村工作例会进行专项通报；联合督查组就隐患排查整治不严不实、重大风险隐患底子不清、社会舆情化解不力、整治时点要求不到位等问题，要督导涉事单位、涉及人员迅速返工，并从严追责，确保精准排查、精准鉴定、精准整治，全面消除安全隐患存量，坚决遏制安全隐患增量。

附件一：詹桥镇村（社区）居民自建房安全专项整治工作督导责任分工表

附件二：村（社区）居民自建房安全专项整治排查信息采集表

附件三：村（社区）自建房安全专项整治信息采集汇总表

2022年5月20日

| 附件一： 詹桥镇村（社区）居民自建房安全专项整治工作督导责任分工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村 名 | 镇督导责任领导 | 镇督导责任干部 | 镇技术督导 责任人 | 村第一责任人 | 村技术责任人 | 备注 |
| 1 | 跳石村 | 曾 伟 | 李小刚 | 李学义 | 张 辉 | 张交龙 |  |
| 2 | 贺畈社区 | 李 灿 | 方孝忠 | 谈雪刚 | 张伟华 | 李伟林 |  |
| 3 | 云山村 | 李 灿 | 李正良 | 曹 强 | 李庆良 | 陈鹍鹏 |  |
| 4 | 分水村 | 付 兴 | 汤 盛 | 李元中 | 陈 波 | 黎江龙 |  |
| 5 | 雁南村 | 王 飞 | 张小松 | 胡宜飞 | 魏新洲 | 刘 军 |  |
| 6 | 沙团村 | 方 远 | 黄 彪 | 谈雪刚 | 李三军 | 李水良 |  |
| 7 | 印石村 | 曹文龙 | 李建兵 | 王淑英 | 李梦关 | 李天成 |  |
| 8 | 泰和社区 | 方 远 | 邓 敏 | 何平英 | 陈增兵 | 李 洪 |  |
| 9 | 三界村 | 王 飞 | 黄根望 | 胡宜飞 | 陈河辉 | 曹细军 |  |
| 10 | 詹桥社区 | 李海洋 | 赵 浩 | 何平英 | 李军保 | 李 肖 |  |
| 11 | 水泉村 | 戴庆焱 | 刘 凯 | 王淑英 | 陈正望 | 李文通 |  |
| 12 | 余湾村 | 戴庆焱 | 李霞兵 | 李学义 | 冯广成 | 姜志颖 |  |
| 13 | 壁山村 | 桂志雄 | 曾 烈 | 曹 强 | 邹凤彪 | 兰深旺 |  |
| 14 | 长浩村 | 陈艳明 | 陈子豪 | 李元中 | 李名余 | 杨成虎 |  |

# 附件二：

居民自建房安全专项整治排查信息采集表

| 第一部分：基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □产权人 □使用人 | 姓名 |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  | 房屋内常住（流动）人口数 |  |  | 人 |
| 地 址 | 市（州） 县（市、区） 乡（镇、街道） 村（社区） 组 路（街、巷） 号 栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在区域 | □城市、县城、镇区、集镇规划区范围内 |  |  |  | □城乡结合部 □城中村 □拆迁安置区 □学校周边 □医院周边 □工业园区 □建制镇 □集镇 □商贸市场周边 □其他 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □城市、县城、镇区、集镇规划区范围外 |  |  |  | □农村居民点 □安置区 □学校周边 □医院周边 □其他 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地性质 | □国有土地 |  |  |  | □居住用地 □商住用地 □商业用地 □国有非建设用地 □国有农场、林场、种场、渔场等用地 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □集体土地 |  |  |  | □宅基地 □集体建设用地 □集体非建设用地 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋用途 | □自住 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □自住+经营 □经营 |  |  | 经营业态种类包含（可多选） □餐饮饭店 □民宿宾馆 □批发零售 □休闲娱乐 □教育设施 □医疗卫生 □养老服务 □生产加工 □仓储物流 □出租居住 □商务办公 □农贸市场 □宗教场所 □其他 （请填写具体用途） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □闲置房、空心房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：建设合法合规性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否取得行政许可手续 | □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已取得的行政许可手续（可多选） | 国有 土地 | □国有土地使用权证 □建设用地规划许可证 □建设工程规划许可证 □施工许可证 □房屋竣工验收手续 □不动产登记证（不动产登记号 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集体 土地 | 城市、县城、镇区、集镇规划区范围内 |  |  |  | □集体建设用地使用权证 □建设用地规划许可证 □建设工程规划许可证 □施工许可证 □房屋竣工验收手续 □不动产登记证（不动产登记号 ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 城市、县城、镇区、集镇规划区范围外 |  |  |  | □宅基地批准书 □乡村建设规划许可证 □房屋竣工验收手续 □不动产登记证（不动产登记号 ） |  |  |  |  |  |  |
| 违法占地和建设 情况 | □是 □否 |  | □违法占地 □违法建设 □违规改扩建 □违规改变用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分：结构安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋基本信息 | 建筑 层数 | 现状： 层 |  |  |  | 建筑 面积 |  |  | 现状： 平方米 |  | 建成 时间 | 年 |  |
|  |  | 审批： 层 |  |  |  |  |  |  | 审批： 平方米 |  |  |  |  |
| 设计方式 | □有专业设计（或采用标准化图集） □无专业设计（未采用标准图集） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造方式 | □产权人自行请人员建造 □乡村建设工匠承包建造 □有资质的施工队伍承包建造 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础形式 | □条形基础 □独立基础 □桩基础 □筏板基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 结构类型 | □砌体结构 |  | 承重墙体材料 |  |  | □红砖 □水泥砌块 □青砖 □其他 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 楼板类型 |  |  | □木楼板 □预制板 □现浇板 □轻钢楼板 □其他 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋盖类型 |  |  | □木屋盖 □现浇板屋盖 □预制板屋盖 □轻钢屋盖 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗震构造 |  |  | □基础地圈梁 □构造柱 □圈梁 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □底部框架-上部砌体结构 □钢筋混凝土结构 □钢结构 □木（竹）结构 □土木/石木结构 □窑洞 □混杂结构 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改、扩建 情况 | 是否进行过改、扩建 |  | □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 | 改、扩建次数 |  |  |  | 次 |  |  |  |  | 最后一次 改造时间 | 年 |  |
|  |  |  |  | 改、扩建 内容 |  |  | □楼顶加层 □周边扩建（建筑外扩） □楼内建夹层 □室内加隔墙 □楼体抬高 □扩大门窗 □搭棚 □加建地下室 □减柱减隔墙 □其他 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否装修 |  | □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 | 装修是否改变主体结构，□是□否 |  |  |  |  |  |  |  | 是否有专业设计方案，□是□否 |  |  |  |
| 地质灾害隐患情况 | 是否存在地质灾害隐患初判 |  | □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 |  | 隐患类型：（可多选） □切坡建房 □滑坡崩塌 □泥石流 □地下采空区 □洪涝 □地面沉降 □液化地基 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋安全情况 | 变形损伤 |  | □有 □无 |  | 变形损伤部位：（可多选）□地基 □基础 □墙 □柱 □梁 □楼板 □屋盖 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全初判 |  |  |  | □基本安全 □不安全 □需进一步安全鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否安全 鉴定 |  | □是 □否 |  | 鉴定单位名称 |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鉴定 时间 |  | 年 月 日 |  |  |  | 鉴定结论 |  | □A级 □B级 □C级 □D级 （□安全 □不安全） |  |  |  |  |
| 第四部分：消防安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否存在消防安全隐患 |  | □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □是 （可多选） | □采用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建、装修 □场所防火分隔不到位 □疏散通道、安全出口数量不足或严重堵塞，外窗设置影响灭火救援、疏散逃生的障碍物 □违规设置易燃易爆危险品场所或违规存放、使用易燃易爆危险品 □电动车违规停放、充电 □其他不安全用火、用电、用气情形 □消防设施器材、消防安全标志设置、配置不符合标准或未保持完好有效 □连片区域无消防车通道或消防车通道被占用、堵塞 □无室外消防给水设施 □其他（具体情形） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分：经营安全性（如在房屋用途中勾选自住的，则不需填写该部分内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营 安全性 |  | 是否取得市场主体登记 | □否 □是，工商登记（统一社会信用代码： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否取得经营许可登记 | □否 □是，经营许可证（经营许可行业： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否超范围经营 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 场所安全 | 是否出具房屋安全鉴定报告：□是 □否 鉴定单位名称： 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否出具消防验收或备案抽查手续：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分：排查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □保留 □整改 □停止使用 □封闭现场 □拆除 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（至少2人签字）：             产权人（使用人）签字：         技术专家签字：

村（社区）主要负责人签字：                      调查时间：

附件三：

| 詹桥镇各村（社区）居民自建房安全专项整治信息采集汇总表（202 2 年 月第 次报） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 主要负责人签字： 填报人及联系电话： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村（社区） | 类型 | 排查 | 排查区域 |  |  |  |  |  |  | 建筑 |  | 改扩建情况 |  |  | 建设合法合规性 |  |  |  | 结构安全性 |  |  |  |  | 消防安全性 |  |  |  | 经营安全性 |  |  |  |  |  | 地质灾害隐患 |  |  |  |
|  |  | 栋数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 城乡结合部 | 城中村 | 安安置区 | 学校周边 | 医院周边 | 工业园区 | 其他区域 | 3层以下含3层数量 | 3层以上房屋数量 | 改扩建数量 | 违规改扩建 |  | 违法 占地 |  | 违法 建设 |  | 初判存在隐患数量 | 鉴定、整治情况 |  |  |  | 消防安全隐患 |  |  |  | 经营 情况 |  | 违规经营 |  |  | 已鉴定栋数 | 初判存在隐患数量 | 核实、整治情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 栋数 | 已整改 | 栋数 | 已整改 | 栋数 | 已整改 |  | 鉴定小计 | 基本安全A、B级 | C、D级 | 已整治 | 初判存在隐患数量 | 核实、整治 情况 |  |  | 1种经营业态 | 2种及以上经营业态 | 无证经营 | 超范围经营栋数 | 已整改数 |  |  | 没有隐患 | 有隐患 | 已整治 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 没有隐患 | 有隐患 | 已整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 詹桥镇-村（社区） | 经营性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非经营性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 经营性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非经营性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.每次填报为累计数，单位统一为栋； 2、该报表每周三下午17:30前报送，电子版和签字盖章扫描件一同发送。